VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 12.010.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 16. 04. 2024 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 25. 04. 2024

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

| Dobrý den, Chtěli bychom se zeptat na následující. PD navrhuje rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Milady Horákové, ve výkazu výměr (slepém rozpočtu) není k této věci žádná položka. Proto bychom chtěli poprosit o vysvětlení a případně doplnění do rozpočtu pokud by byla tato část zadavatelem požadována. V příloze je uveden výňatek z technické zprávy. Děkujeme a přejeme hezký den |  |
| --- | --- |
| Přílohy |  |
| Text z technické zprávy.pdf (102.11 KB) |  |

## 3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

# Dešťová kanalizace byla v kompletním rozsahu provedena (spolu s vnějšími obrubníky) v loňském roce v rámci koordinace s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Tyto práce tedy v rámci zakázky nebudou prováděny – skutečně budou prováděny jen práce obsažené ve výkazu výměr.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov IČO: 00261688 | Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |