Název:		Město Šluknov

Sídlo: 			nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Zástupce:	 	Ing. Tomáš Kolonečný, starosta

IČO: 			00261688

DIČ: 				CZ00261688

Bankovní spojení:	ČSOB Varnsdorf

Číslo účtu:		180724561/0300

(dále jen „Příkazce“)

a

Společnost:		___________________________

Sídlo:			___________________________

Zástupce:		___________________________

IČO:	     		___________________________

DIČ:	                      	___________________________

Zapsán v obchodním

rejstříku:		___________________________

Bankovní spojení: 	___________________________

Číslo účtu: 		___________________________

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále též jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následující

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

MĚSTA ŠLUKNOV

(dále jen „Smlouva“)

- Úvodní ustanovení

  - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění údržby komunikací města Šluknov“, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je komplexní zajištění celoroční (letní i zimní) údržby komunikací v majetku města Šluknov, a to v následujícím rozsahu:

- Provádění strojního čištění komunikací se zpevněným povrchem

- Provádění ručního/strojního čištění chodníků

- Čištění uličních vpustí a šachet dešťové kanalizace

- Čištění odvodňovacích prvků komunikací (svodnic, štěrbinových žlabů, otevřených odvodňovacích žlabů zpevněných i nezpevněných, propustků)

- Čištění mostních objektů

- Výměna dožilých prvků svislého dopravního značení

- Přistavování dopravního značení při haváriích a plánovaných akcích

- Provádění nátěrů bezpečnostních zábradlí

- Provádění prořezů podél komunikací

- Osazování bezpečnostních kůlů podél vybraných komunikací po dobu trvání zimní údržby

- Provádění strojního a ručního odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích

- Provádění ručního a strojního posypu solí, pískem a inertními materiály včetně rozvozu 
do rozmístěných stabilních zásobníků na posypový materiál a skladů míst posypového materiálu

- Zajištění nepřetržité pohotovosti v období trvání zimní údržby podle skutečného počasí a povětrnostní situace

- Příkazce se zavazuje příkazníkovi za tuto službu platit cenu sjednanou podle této smlouvy uvedenou v článku V.

II.

Práva a povinnosti příkazníka

Letní údržba komunikací

- Provádění strojního čištění komunikací se zpevněným povrchem

- Příkazník zajistí v období 1.4. – 31.10. kalendářního roku strojní čištění všech komunikací s asfaltovým povrchem v majetku Příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy jako komunikace určené ke strojnímu čištění.

- Strojní čištění je zhotovitel povinen provádět od středu k pravé obrubě (krajnici) v minimální šíři záběru kartáčů 2,5m. Strojní čištění je zhotovitel povinen provádět vždy s předkrápěním.

- Výše uvedené strojní čištění je zhotovitel povinen provádět každý první celý týden v kalendářním měsíci. Jedná se o intenzivní čištění spočívající v odstranění posypového materiálu z komunikací, použití samosběru a kropících vozů a ruční dočištění.

- Kromě služby za provedené čištění bude každý měsíc Příkazci vyfakturována cena za uliční smetky zlikvidované v rámci strojního čištění, a to dle ceníku který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Provádění ručního/strojního čištění chodníků

- Příkazník zajistí v období 1.4. – 31.10. kalendářního roku strojní či ruční čištění všech chodníků v majetku Příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- Výše uvedené čištění spočívá v kompletním odstranění plevele prorůstajícího chodníkem (s možností použití chemického postřiku), smetení a odklizení přebytečného posypového materiálu a odvozu a likvidaci vzniklého odpadu.

- Výše uvedené čištění bude probíhat pro každý chodník minimálně 1x za měsíc.

- Kromě služby za provedené čištění bude každý měsíc Příkazci vyfakturována cena za skutečně zlikvidovaný odpad dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dále cena za případný použitý materiál (herbicid).

- Čištění uličních vpustí a šachet dešťové kanalizace

- Příkazník zajistí v období 1.2. – 30.11. kalendářního roku vyčištění všech uličních vpustí a šachet dešťové kanalizace v majetku Příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. Poloha jednotlivých vpustí je uvedena v městském geoportálu na webové adrese: https://sluknov.obce.gepro.cz

- Výše uvedené čištění spočívá ve vyčištění každé uliční vpusti od nečistot a nánosů, propláchnutí odtoku a likvidaci odpadů touto činností vzniklých.

- V případě zjištění nefunkční (neodtékající) uliční vpusti oznámí Příkazník tuto skutečnost neprodleně Příkazci.

- Výše uvedené čištění bude probíhat ve výše uvedeném období třikrát ročně v intervalech max. 3 měsíce mezi sebou. Konkrétní termín provedení si stanoví Příkazník dle svých kapacit.

- Kromě služby za provedené čištění bude v měsíci následujícím po provedení čištění Příkazci vyfakturována cena za skutečně zlikvidovaný odpad vzniklý čištěním dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Čištění odvodňovacích prvků komunikací

- Příkazník zajistí v období 1.2. – 30.11. kalendářního roku čištění odvodňovacích prvků komunikací v majetku Příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.

- Výše uvedené čištění spočívá ve vysekání/odplevelení odvodňovacího prvku, kompletním pročištění od naplavenin, propláchnutí a odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

- V případě zjištění nefunkční (neodtékajícího) prvku oznámí Příkazník tuto skutečnost neprodleně Příkazci.

- Výše uvedené čištění všech prvků odvodnění bude probíhat dvakrát ročně v intervalu 4-5 měsíců mezi jednotlivými čištěními. Konkrétní termín provedení si stanoví Příkazník dle svých kapacit.

- Kromě služby za provedené čištění bude v měsíci následujícím po provedení čištění Příkazci vyfakturována cena za skutečně zlikvidovaný odpad dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy

- Čištění mostních objektů

- Příkazník zajistí v období 1.2. – 30.11. kalendářního roku čištění vybraných mostů v majetku Příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.

- Čištění spočívá v kompletním očištění všech částí konstrukce mostu tlakovou vodou, odstraněním mechů, plevele z konstrukce mostu, očištění spár opěr, vyčištění koryta pod mostem a odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

- Výše uvedené čištění bude probíhat dvakrát ročně v intervalu 4-5 měsíců mezi čištěními. Konkrétní termín provedení si stanoví Příkazník dle svých kapacit.

- Kromě služby za provedené čištění bude v měsíci následujícím po provedení čištění Příkazci vyfakturována cena za skutečně zlikvidovaný odpad vzniklý čištěním dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Výměna dožilých prvků svislého dopravního značení

- Příkazník zajistí celoročně výměnu dožilého svislého dopravního značení (včetně dopravních zrcadel) v katastru města Šluknov.

- Výměna bude probíhat celoročně na základě e-mailového podnětu odpovědného pracovníka Příkazce či na základě předem odsouhlaseného vlastního zjištění.

- Součástí pracovního úkonu je pouze výměna samotné značky (včetně likvidace původní), nikoliv sloupku či betonového základu.

- Za provedení výměny bude každý měsíc, kdy byla výměna provedena, fakturována Příkazci cena dle jednotkových cen uvedených v ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dále cena za použitý materiál.

- Přistavování dopravního značení při haváriích a plánovaných akcích

- Příkazník zajistí celoročně přistavování a následné odstranění dopravního značení na komunikace z důvodu závad na komunikacích či plánovaných kulturních akcí pořádaných na pozemcích v majetku Příkazníka.

- Výměna bude probíhat celoročně na základě e-mailového podnětu odpovědného pracovníka Příkazce. Po ukončení akce či odstranění závady bude značení odklizeno a uskladněno.

- Za provedení přistavování bude každý měsíc, kdy bylo přistavení provedeno, fakturována Příkazci cena dle jednotkových cen uvedených v ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy

- Provádění nátěrů bezpečnostních zábradlí

- Příkazník zajistí vždy v lichý rok provedení nátěru bezpečnostních zábradlí uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy.

- Výše uvedená činnost spočívá v odstranění stávajícího nátěru, odmaštění zábradlí a provedení nového nátěru ve 2 vrstvách.

- Uvedený nátěr bude prováděn v každý lichý rok v průběhu měsíců duben-květen.

- Po provedení nátěru bude Příkazci fakturována cena dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dále cena za veškerý použitý materiál nutný k provedení nátěru.

- Provádění prořezů podél komunikací a prvků dopravního značení

- Příkazník zajistí jednou za každý kalendářní rok provedení prořezů zeleně zasahujících do průjezdního profilu komunikací a zakrývající dopravní značení v majetku Příkazce.

- Každý rok vždy v měsíci červnu provedou oprávnění zaměstnanci Příkazce a Příkaznika na základě výzvy Příkazce společnou prohlídku všech komunikací v majetku Příkazce a upřesní rozsah prováděného prořezu.

- Součástí činnosti je sběr odstraněné zeleně, její odvoz a likvidace v koncovém zařízení.

- Po provádění provedení bude Příkazci vyfakturována cena dle jednotkových cen uvedených ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy a dále cena za biologický rozložitelný odpad vzniklý provedením prořezu.

Zimní údržba komunikací

- Osazování bezpečnostních kůlů podél vybraných komunikací po dobu trvání zimní údržby

- Příkazník zajistí v říjnu každého kalendářního roku osazení a v dubnu následujícího roku odstranění bezpečnostních dřevěných kůlů podél vybraných komunikací v majetku Příkazce, dle přílohy č. 8 této smlouvy.

- V rámci této činnosti bude provedeno osazení kůlů, demontáž a uskladnění. V případě dožití jednotlivých kůlů budou dodány kůly nové.

- Po provedení osazení a odstranění bude Příkazci fakturována cena za provedenou službu dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dále cena za případnou nutnou výměnu dožilých kůlů.

- Provádění strojního a ručního odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích

- Příkazník zajistí v období listopad – březen realizaci zimní údržby komunikací formou provádění strojního a ručního odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích, a to na komunikacích uvedených v příloze č. 1 dle vzorového plánu zimní údržby, který je přílohou č. 9 této smlouvy.

- Příkazník provede aktualizaci plánu zimní údržby nejpozději do 30. 9. každého příslušného roku.

- Za každý měsíc provádění zimní údržby bude Příkazci vyfakturována cena dle jednotkových cen ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy.

- Provádění ručního a strojního posyp solí, pískem a inertními materiály

- Příkazník zajistí v období listopad – březen realizaci zimní údržby komunikací formou provádění strojního a ručního posypu solí, pískem a inertními materiály na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích, a to v lokalitách uvedených ve vzorovém Plánu zimní údržby, které je přílohou č. 9 této smlouvy.

- Za každý měsíc provádění zimní údržby bude Příkazci vyfakturována cena dle jednotkových cen ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy a dále cena za skutečně spotřebovaný materiál potřebný na provedení údržby.

- Zajištění nepřetržité pohotovosti v období trvání zimní údržby podle skutečného počasí a povětrnostní situace

- Příkazník zajistí v období listopad – březen pohotovost v rozsahu stanoveném vzorovým plánem zimní údržby v období trvání zimní údržby podle skutečného počasí a povětrnostní situace

- Za každý měsíc trvání pohotovosti bude Příkazci vyfakturována paušální cena dle ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy.

- Příkazník poskytne na základě požadavku bezúplatně k nahlédnutí do software, který umožní Městu Šluknov sledovat podle systému GPS provedený a aktuální pohyb a použití strojů pro letní a zimní údržbu

- Příkazce si s ohledem na klimatické podmínky (počasí) vyhrazuje právo v případě nutnosti prodloužit období zimní údržby. I v takto prodlouženém období je zhotovitel povinen řídit se Plánem zimní údržby, nestanoví-li Město Šluknov jinak.

- Příkazce si vyhrazuje právo požadovat provádění výkonu letní údržby i v zimním období. Současně Příkazník může po předchozím odsouhlasení Příkazcem provádět letní údržbu i v zimním období.

- Příkazník zajistí a předá příkazci evidenci odpadů pocházejících z činností uvedených v této smlouvě. Původcem odpadu je pro účely této smlouvy Příkazník s výjimkou biologicky rozložitelného odpadu, kde původcem je Příkazce dle 5 odst. 2 zákona č. 541/2020Sb.

- Příkazník je povinen jednat při obstarávaní záležitostí pro příkazce podle svých schopností a znalostí. Příkazník bude postupovat podle pokynů daných příkazcem. Od těchto pokynů se může odchýlit pouze v případě, že by to bylo nezbytné v zájmu příkazce a nebylo by možné včas obdržet jeho souhlas.

- Pokud se příkazník odchýlí od pokynů příkazce, odpovídá příkazník za škodu, která tímto příkazci vznikne.

III.

Kontrola, sankce a důvěrnost

- Příkazce má právo provádět kontrolu plnění povinností příkazníka podle této smlouvy, zejména kontrolu pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajů.

- Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení těchto závazků ze strany příkazce:

- opakované nebo závažné porušení povinností stanovených touto smlouvou.

- V případě že příkazník závažně poruší tuto smlouvu, uhradí příkazci újmu, kterou příkazce tímto utrpí a to v plné výši. Příkazník je povinen tuto škodu uhradit po řádném prokázání příkazce v termínu 30 dnů od vyžádání příkazcem.

- Příkazník se zavazuje zajistit odstranění nedostatků, zjištěných kontrolou, ve lhůtě, která musí činit alespoň 14 dní.

V.

Odměna

- Smluvní strany se dohodly, že účtování činnosti příkazce podle této smlouvy bude zahrnuto v měsíční fakturaci

- Částka, kterou se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi uvedena v ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy

- Úplata bude příkazcem uhrazena na základě faktury, vystavené příkazníkem. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dnů ode dne jejího doručení příkazci.

- Pro případ prodlení se zaplacením úplaty má příkazník právo požadovat vedle zaplacení ceny též smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Paušální odměna se každoročně, počínaje rokem 2025, automaticky upravuje dle míry inflace vyjádřené přírůstkem (či poklesem) průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok, a to zpětně k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Změnu ceny vč. výpočtu se zavazuje Příkazník písemně oznámit Příkazci nejpozději spolu s fakturou za měsíc leden, nebo bez zbytečného odkladu poté, co budou data ČSÚ zveřejněna.

VI.

Doba plnění a výpověď smlouvy

- Tato příkazní smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Počátkem plnění je 01.11.2024.

- Platnost příkazní smlouvy končí:

- Písemnou dohodou smluvních stran.

- Písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodů s výpovědní dobou dle Občanského zákoníku.

- Závazek příkazníka zaniká rovněž jeho zánikem.

- Při skončení smlouvy je příkazník povinen vrátit příkazci veškeré věci nebo doklady jemu poskytnuté příkazcem k plnění povinností z této smlouvy, nebo které v této souvislosti nabyl, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od konce platnosti smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Řádné předání dokladů a věcí bude potvrzeno smluvními stranami písemným protokolem.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smlouva byla schválena Radou města Šluknov dne XX.XX.2024 usnesením č. XX/XXR/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Přehled komunikací v majetku Příkazce se zpevněným povrchem

Příloha č. 3 – Přehled chodníků v majetku Příkazce

Příloha č. 4 – Přehled uličních vpustí

Příloha č. 5 – Přehled odvodňovacích prvků komunikací

Příloha č. 6 – Přehled mostních objektů určených k pravidelné údržbě

Příloha č. 7 – Přehled bezpečnostních zábradlí určených k pravidelnému nátěru

Příloha č. 8 – Přehled komunikací určených k osazení bezpečnostních kůlů

Příloha č. 9 – Plán zimní údržby komunikací

Ve Šluknově dne:  	                                             Ve ……………….. dne:

Za Příkazce:          				Za  Příkazníka

Ing. Tomáš Kolonečný		        ………………………………………

starostka města Šluknov		        ………………………………………..