VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

stanovená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

„PD – Bytový dům v Jiráskově ulici ve Šluknově“

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Šluknov

se sídlem: Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

zastoupené: Mgr. Martinem Chroustem, vedoucím Odboru rozvoje a ŽP

26.11.2024

# Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele: 	Město Šluknov

Sídlo: 			nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

IČ:			00261688

DIČ: 			CZ00261688

telefon :	+420 412 315 331

banka :	ČSOB a.s., Varnsdorf

číslo účtu:	108724561/0300

www:	http://mesto-sluknov.cz/

profil zadavatele:	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/; ID 60050993

datová schránka:	8jkbbf3

Kontaktní osoby zadavatele:

Osobou odpovědnou za zadání této zakázky je Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí.

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Dobrý den, zadavatel uvádí termín zahájení plnění díla 20.1.2025 a dílčí termín odevzdání architektonické studie 31.3.2025, tzn. 10 týdnů (50 pracovních dnů). Vzal zadavatel v úvahu, že v tomto termínu se má zpracovat nejen studie ve 3 variantách (!), ale také podklady – geodetické zaměření a průzkumy/rozbory? Nezváží zadavatel prodloužení lhůty pro zhotovení architektonické studie o min. 3 týdny potřebné pro zhotovení podkladů pro studii?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel se nedomnívá, že pro potřeby studie je nutné zpracování geodetického zaměření a průzkumů. Předmětem a účelem velmi jednoduché architektonické studie, kterou požadujeme je zejména vzhledová stránka objektu a jeho umístění ve vymezené lokalitě. Pro účely studie a umístění objektu zadavateli postačí umístění do katastrální mapy (která je ve Šluknově digitální a ve vysoké přesnosti), vazbu na další podklady rovněž nepožadujeme. Pokud si následné projektování na základě zpracovaných podkladů vyžádá změny projektu oproti studii, zadavatel na toto přistoupí. Lhůta tedy nebude prodlužována.

....................................................

Mgr. Martin Chroust v. r.

Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP