## Smlouva o dílo

##### uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: ORŽP  XX/2026

u zhotovitele:

- Smluvní strany

# Název:				Město Šluknov

Sídlo:				nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

IČ:				00261688

DIČ:				CZ00261688

Zastoupený:			Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Varnsdorf

Číslo účtu:			108724561/0300

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Telefon:			412 315 304

E-mail tel. mob:		kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500

# Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:

# Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

# Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov

# E-mail, tel. Mobil:		chroust@mesto-sluknov.cz, 412 315 330, 734 620 423

# busek@mesto-sluknov.cz, 412 315 332, 773 071 987

# (dále jen jako „Objednatel“)

Název			………………………………..

Sídlo			……………………………….

IČ: 			…………………….

DIČ:			……………………….

Zastoupený:  		……………………………..

Bankovní spojení      		…………………………..

Číslo účtu:                          	…………………………

Telefon:			…………………………….

E-mail tel. mob:		………………………………….

# Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:

…………………………..

# (dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

## 2. Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených zhotovení a dodávku „PD – Přístavba Domu kultury Šluknov pro zajištění bezbariérovosti“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.

2. 	Předmět a místo plnění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projekční přípravy pro zajištění povolení a provedení realizace výše uvedené stavby, a to ve dvou stupních – dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Rozsah díla je stanoven zpracovanou architektonickou studií, která je součástí zadávací dokumentace na st. p. č. 200 a 201 k. ú. a obci Šluknov.

4.	Návrh PD bude řešit následující problémové okruhy:

- bezbariérovost objektu – řešení v 1. - 4. NP objektu

- vybudování samostatného přístupu z přístavby do 3. NP objektu v rozsahu dle realizované studie zpracované společností RG architect studio s.r.o.

- technické a kapacitní řešení sociálního zařízení v jednotlivých patrech veřejné, společenské budovy (1. NP – restaurace, 2, NP společenský sál (až 150 lidí), 3. NP veřejné prostory s kapacitou cca 60 lidí)

- návrh venkovních úprav včetně parteru a projektu zeleně v rozsahu dle realizované studie

- venkovní odizolování objektu a navrhované přístavby od zemní vlhkosti a úpravu dvora České pošty s.p.

3. 	Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou uchazeče ze dne ………………, která je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

4. 	Součástí předmětu zakázky je:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle stávající vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu a souvisejících předpisů stavební legislativy NSZ; a to včetně všech profesí nutných k úspěšné realizaci díla (PBŘ, ÚT, VZT, SLN, SLB, ZTI) v rozsahu stanoveném zpracovanou studií přístavby,

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

- zpracování studie návrhů interiéru a prováděcí dokumentace interiérových prvků

- zajištění kompletní inženýrské činnosti (stanoviska dotčených orgánů a získání povolení k realizaci záměru dle legislativy platné v době podání žádosti o povolení záměru u příslušného stavebního úřadu)

- zpracování položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr stavby, včetně případného rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje dle pokynů zadavatele na základě podmínek případného dotačního titulu,

5. 	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

## 3. Termín plnění

1.		Zahájení prací:   05.02.2026

2.		Ukončení prací:  	DSP 	30. 09. 2026

DPS	30.11.2026

SP	24. 01. 2027

## 4. Cena díla

1. 	Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Celková cena obsahuje i fixní částku za spolupráci zpracovatele architektonické studie zpracované RG architect studio s.r.o. ve výši 120.000 Kč bez DPH.

2. 	Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku a bodů 3.1, 3.2 a 3.3 článku č. 2 sjednána ve výši:

Cena bez DPH:……………….…………………………   …………………. Kč.

DPH 21 %: ………………….……………………………    ………………. Kč.

Cena včetně DPH:………………………………………  ………………… Kč.

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. 	Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a)	rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.

b) 	při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. 	Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

5. 	Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

## 5. Platební podmínky, fakturace

1. 	V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem, s viditelnými zůstatky v položkových cenách.

2. 	Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.

3. 	Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

4. 	Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

5. 	Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)

6. 	Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

e) lhůta splatnosti faktury

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

h) soupis provedených prací

i) Pokud Objednatel obdrží na realizaci projektu dotační prostředky z Národního plánu obnovy, číslo projektu, které mu s předstihem sdělí Objednatel

7. 	V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.

6. Staveniště

1. 	Staveništěm se pro účely této smlouvy vymezuje místo plnění dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy., vč. přístupu na tento pozemek za účelem zjišťování stávajících stavů a kontroly technických řešení.

## 7. Provádění díla

1. 		Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

2. 	Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele.

## 8. Předání díla

1. 	Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.

2. 	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla podklady dle rozsahu díla.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. 		Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

4. 		Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. 		Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje soulad s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

## 9. Přechod vlastnických práv

1. 	Objednatel se stává vlastníkem díla (PD) nebo jeho části vždy po zaplacení (dílčí) faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

## 10. Záruka

1. 		Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 36 měsíců. Záruční doba (na chybné řešení PD) počíná běžet dnem předání díla objednateli.

2. 		Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.

3. 		Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 30ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

4. 		Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. 		Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 14ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. 		Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. 		V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

11. Změna smlouvy

1. 	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. 	Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

## 12. Smluvní pokuty

1. 		V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,5 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. 		Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. 		Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

4. 		Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. 	Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

6. 	Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou se členěním a započítáváním vad dle ceny díla dle čl. 2 a 3 této SoD.

## 13. Jiná ujednání

1. 		Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. 		Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:

Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov

za zhotovitele - ve věcech technických:

……………………………..

4. 		Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů

b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty

c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů

d) opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

5. 		Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

6. 	Zhotovitel je povinen plnit zásadu „DNSH“ (významně nepoškozovat environmentální cíle) dle pravidel pro žadatele a příjemce o dotační prostředky z Národního plánu obnovy.

7. 	Pokud Objednatel obdrží na realizaci projektu dotační prostředky z Národního plánu obnovy, je zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací akce včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

8. 	Pokud Objednatel obdrží na realizaci projektu dotační prostředky z Národního plánu obnovy, je zhotovitel povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## 14. Závěrečná ustanovení

1. 	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2.	Tato smlouva je podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

3. 		Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

4. 		Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

5. 		Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. 		Tato smlouva byla schválena na XX. schůzi Rady města Šluknov dne XX.XX.2026, usnesením č. XX/XXR/2026.

Přílohy:

Nabídka zhotovitele

Ve Šluknově dne:  			                     		  V …………………. dne:

Za objednatele:                                                     	Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kolonečný				  	      	…………………………

Starosta města Šluknov